# Student API - Implementation Plan

Roadmap Backend Developer Project
Durasi: 8 Minggu

## Week 1: Setup Project

Install Node.js

Setup Express.js

Setup MySQL/MariaDB

Setup environment variables

Membuat struktur folder project

Membuat endpoint GET / untuk testing

## Week 2: Database Design

Membuat tabel students

Membuat tabel users

Menghubungkan aplikasi dengan database

Menguji koneksi database

## Week 3: CRUD Students

GET /students

GET /students/:id

POST /students

PUT /students/:id

DELETE /students/:id

Validasi input data

## Week 4: Authentication JWT

Register user

Login user

Hash password dengan bcrypt

JWT token

Middleware authentication

## Week 5: Search, Pagination, Sorting

Search mahasiswa

Pagination

Sorting data

Response metadata (page, limit, total)

## Week 6: Relasi Mata Kuliah

Tabel courses

Tabel enrollments

Relasi many-to-many

JOIN query

Endpoint course mahasiswa

## Week 7: Swagger Documentation

Integrasi Swagger

Dokumentasi seluruh endpoint

Testing endpoint melalui Swagger UI

## Week 8: Deployment

Deploy backend ke Railway atau Render

Deploy database online

Pengujian endpoint production

## Fitur Tambahan Portofolio

Role Based Access Control (Admin & Staff)

Logging menggunakan Morgan

Rate Limiting

Unit Testing dengan Jest dan Supertest

README Documentation

Postman Collection

## Skills yang Dipelajari

Node.js

Express.js

REST API

MySQL

JWT Authentication

Middleware

Validation

Pagination

Database Relationship

Swagger

Deployment

Testing